**Process rapport**

Titelblad  
Vaskeriet processrapport

Uddannelse: Datateknikker med speciale i programmering

Hovedforløb: 5. Hovedforløb

Titel på projektet: Vaskeriet

Projektperiode: Fra mandag d. 27/02/2023 til fredag d. 31/03/2023

Vejledere: Camilla Mai Ryskjær - faglærer ZBC Ringsted

Udarbejdet af: Mathias Wriedt Kamp, Marius Møller

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mathias Wriedt Kamp

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Marius Møller

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Camilla Mai Ryskjær

Antal normalsider: x

Afleveringsdato: 27/03/2023

Indhold

[Titelblad 1](#_Toc130127045)

[Indledning 3](#_Toc130127046)

[Problemformulering 4](#_Toc130127047)

[Projektplanlægning 5](#_Toc130127048)

[Projektbeskrivelse 5](#_Toc130127049)

[Projektets mål 5](#_Toc130127050)

[Projektets aktiviteter 5](#_Toc130127051)

[Projektets milepæle 5](#_Toc130127052)

[Projektets succeskriterier 5](#_Toc130127053)

[Estimeret tidsplan 6](#_Toc130127054)

[Arbejdsfordeling 7](#_Toc130127055)

[Begrundelse for metodevalg og teknologi 7](#_Toc130127056)

[Behov for at prototypen vil fungere 7](#_Toc130127057)

[Web api 8](#_Toc130127058)

[Webapplikation 8](#_Toc130127059)

[Server 9](#_Toc130127060)

[Maskine modul 9](#_Toc130127061)

[Beskrivelse af væsentlige elementer (opmærksomhedspunkter) fra produktrapporten 9](#_Toc130127062)

[Projektdagbog / logbog 9](#_Toc130127063)

[Realiseret tidsplan 9](#_Toc130127064)

[Konklusion 9](#_Toc130127065)

# Indledning

De stigende elpriser har skabt store bekymringer for både private og sommerhusudlejere, som oplever en kæmperegning for strøm, som de ikke selv har brugt. Brugen af dyre El-apparater såsom vaskemaskiner, tørretumblere er en står årsag til de stigende energiudgifter men en af de største syndere i prisstigningen for strøm er prisen på kul og gas er steget voldsomt efter krigen i Ukraine brød ud i februar 2022.   
Selvom regeringen har indgået en aftale om loft over huslejestigninger, som maksimalt må hæves med 4% om året, dækker denne stigning langtfra de stigende energiudgifter for de fleste udlejere, der har inkluderet el og varme i lejen.

Foreningen "Privatudlejerne" har iværksat en undersøgelse for at finde en måde, hvorpå udlejere kan kontrollere en del af deres elforbrug, men resultaterne viser, at det ikke er nemt at styre lejernes private forbrug uden at indgå i lejernes privatliv. En mulig løsning kan være at sætte ind på brugen af vaskemaskiner og tørretumblere, som bruger rigtig meget el og kan blive en bekostelig affære. Foreningen ønsker, at der udvikles en løsning med et proof of concept, hvor lejerne skal forudbetale, førend de kan bruge vaskemaskiner og tørretumblere, og hvor elpriserne varierer i løbet af en dag, så både udlejere og lejere føler sig retfærdigt behandlet. I denne processrapport vil vi beskrive vores arbejde med at udvikle en sådan løsning.

# Problemformulering

Hvordan kan man udvikle en løsning til at forudbetale brugen af vaskemaskiner og tørretumblere i et udlejningsmiljø, der kan fungere som et proof of concept? Løsningen skal tage højde for de stigende energiudgifter og de variable elpriser, samtidig med at den ikke krænker lejernes privatliv.

# Projektplanlægning

## Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt er at udvikle et forudbetalingssystem til vaskeriet, som kan hjælpe udlejere med at reducere udgifterne til el og samtidig sikre, at lejerne ikke betaler for mere eller mindre el end de bruger. Systemet skal fungere som et forudbestillingssystem som er styret af hvilken maskine man skal benytte samt hvor høj elprisen er på det tidspunkt maskinerne skal benyttes.

## Projektets mål

1. Udvikle et forudbestillingssystem til vaskeriet, der kan reducere El udgifterne for både udlejere og lejere.
2. at sikre, at lejere betaler for den el de bruger på det pågældende tidspunkt og dermed betaler for ellen så rigtigt så muligt.
3. at gøre det lettere for udlejere at administrere el-forbruget i deres ejendomme men også muliggøre at udlejere selv skal betale for den el som lejerens husleje ikke dækker.

## Projektets aktiviteter

1. udarbejdelse af en kravspecifikation for forudbestillingssystemet
2. design af systemet
3. udvikling af software og hardware.

3.1 webside

3.2 Modul som tilsluttes en maskine

3.3 web api som webside og modulet kan snakke sammen med for at få data.

3.4 server

3.5 Software til at hente de nyeste elpriser.

1. test af systemets krav
2. udarbejdelse af processrapport
3. udarbejdelse af produktrapport

## Projektets milepæle

* Færdiggørelse af kravspecifikationen inden for 1 uge
* Færdiggørelse af systemets design inden for 1 uge
* Færdiggørelse af udvikling af software og hardware indenfor 2 uger
* Afslutning af system test inden for 2 uger
* Udarbejdelse af processrapport og produkt rapport sker løbene igennem hele projektarbejdet

## Projektets succeskriterier

* Systemet er funktionelt og kan bevise et proof of concept som består i at lejerne kan reservere maskine tider hvor der tages højde for hvilken maskine der benyttes og hvor høj elprisen er på det tidspunkt hvor maskinen bliver brugt.

# Estimeret tidsplan

Chart, timeline

Description automatically generated

Figur 1 den estimeret tidsplan for projektet

# Arbejdsfordeling

Igennem hele projektet vil arbejdsfordelingen være således:

Marius møller:

* Hardware og software til maskine modul
* Udarbejdelse af webapplikation
* Dokumentation og diagrammer

Mathias Wriedt Kamp:

* Opsætning af server
* Software til web Api
* Software til at hente de nyeste elpriser
* Udarbejdelse af rapporterne

# Begrundelse for metodevalg og teknologi

## Behov for at prototypen vil fungere

* **Web API**: til at interagere med en database som indeholder elpriser og tidsbestillinger
* **Maskine modul**: til at tjekke brugerens identitet samt holdestyr på om brugeren har oprettet en tidsbestilling, og starte maskinen.
* **API-klient**: til at hente de nyeste elpriser og indlæse i databasen.
* **Webapplikation**: til at give adgang til brugeren så han / hun kan oprette tidsbestillinger.
* **Server**: til at hoste web Api‘et, webapplikationen og databasen.
* **Database**: til at holde data.

## Web api

I henhold til vores kravspecifikation, skal systemet kunne interagere med en database, der indeholder elpriser, som kan bindes op på brugerens tidsbestillinger. For at opnå dette, vil .NET Core Web API være en passende teknologi til at skabe den nødvendige grænseflade. .NET Core Web API giver mulighed for at oprette endpoints, som kan modtage og sende data i JSON-format. Derudover muliggør .NET Web API også integration med andre systemer, hvis der ønskes en integration til et eventuelt finanssystem ved betaling af tidsbestillinger. Ved at vælge .NET Core Web API som teknologi, vil vi opnå en fleksibel og robust løsning, der kan håndtere kravene i vores kravspecifikation og samtidig give mulighed for fremtidig udvidelse og integration med andre systemer.

## Webapplikation

I henhold til vores kravspecifikation, er det nødvendigt at systemet kan interagere med en database, der indeholder de nyeste elpriser, samt holde styr på, hvornår brugerne har benyttet maskinerne. En single page applikation vil være det bedste valg til at oprette den minimale brugergrænseflade. Angular er en passende teknologi til denne opgave, da det har en solid struktur og er opdelt i moduler, komponenter og services. Dette gør det nemmere at bygge en simpel prototype, som let kan udvides efterfølgende, med evt. nye funktioner. Ydermere er Angular baseret på Model-View-Controller (MVC) arkitekturen, som adskiller applikationens logik, data og brugergrænseflade, hvilket er en fordel for udviklingen og vedligeholdelsen af applikationen.

## Server

For at undgå at have for mange servere i systemet har vi valgt at samle alle opgaver på én server, som skal hoste web-api, hjemmeside, database samt eksekvere apiklienten. Til denne opgave er det oplagt at vælge en Windows server, da den kan håndtere alle disse opgaver effektivt. For hosting af web-api og Angular websiden har vi brug for en lokal hosting-platform, der er let at konfigurere og som kan virke til både .NET og Angular. Heldigvis har Windows en indbygget hosting-platform kaldet IIS (Internet Information Services), som gør det muligt at hoste dem ved at installere .NET hosting package. Det er også en fordel at have en Windows server da databasen vi har valgt, er en Microsoft sql server, så vi kan samle det hele på én server og undgå unødig kompleksitet i systemet.

## Maskine modul

Maskinemodulet er en fysisk enhed, der skal kunne læse RFID-kort, interagere med et web-api og en maskine. Arduinoer kan være en god løsning med mange fordele for at opnå disse krav.

Arduino tilbyder et bredt udvalg af funktioner og muligheder til opbygning af maskinemodulet, og det er nemt og billigt at finde dele til modulet. Arduinos brugergrænseflade og dokumentation er intuitiv og let at bruge både for begyndere og erfarne brugere.

Arduino kan tilpasses og konfigureres efter specifikke behov og krav, hvilket gør den velegnet til opbygningen af maskinemodulet. Modulet har flere forskellige krav, såsom evnen til at sende HTTP-forespørgsler, udskrive oplysninger på et display, interagere med en maskine og kontrollere brugeridentitet via en RFID-kortlæser. Arduino kan håndtere disse krav og tilbyde den nødvendige funktionalitet.

## Beskrivelse af væsentlige elementer (opmærksomhedspunkter) fra produktrapporten

# Projektdagbog / logbog

# Realiseret tidsplan

# Konklusion

I denne processrapport har vi beskrevet vores arbejde med udviklingen af et system til håndtering af prisen for strømforbruget på vaskemaskiner og tørretumblere. Vi startede med at identificere og analysere kravene til systemet, hvor efter vi udarbejdede en detaljeret kravspecifikation med de mest nødvendige krav der kunne være til en prototype af dette system.

Derefter begyndte vi at udvikle systemet ved at vælge passende teknologier til de forskellige dele af systemet. Vi valgte .NET Vore Web Api som grænseflade til databasen med elpriser og tidsbestillinger, Microsoft SQL Server som database, Angular som single page applikation til brugergrænsefladen og Arduino til maskinemodulet.

Igennem projektet har vi haft stor glæde af værktøjet ”Miro”[[1]](#footnote-1) som er et online uendeligt whiteboard hvor man kan lave alle mulige forskellige charts som kan bruges i et samarbejde. Vi har primært brugt det til brainstorming og kanban-boards til diverse opgaver igennem projektet.

Til sidst i projektet har vi testet systemet grundigt for at sikre, at de lever op til kravene.

Igennem vores logbog kan man læse om de forskellige udfordringer og fejl vi har stødt på undervejs, og hvordan vi har løst dem.

1. Micro.com [↑](#footnote-ref-1)